# LAB 6

# Bài 1:

# Bài 2:

Test1:

Test2:

Test3:

# Bài 3:

# Bài 4:

## KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử

Tài liệu này mô tả kế hoạch kiểm thử phần mềm cho chức năng Add Organization Unit, được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng thêm mới một đơn vị tổ chức vào hệ thống.
Chức năng được kiểm thử thông qua form Add Organization Unit và xử lý nghiệp vụ phía ứng dụng (Java Swing).

Mục tiêu của hoạt động kiểm thử là đảm bảo:

- Dữ liệu nhập vào form được kiểm tra hợp lệ

- Các trường bắt buộc được kiểm soát đúng

- Dữ liệu được lưu chính xác vào hệ thống (giả lập cơ sở dữ liệu)

- Hệ thống xử lý đúng các trường hợp lỗi và giá trị biên

Các nội dung kiểm thử tập trung vào:

- Trường Unit Id

- Trường Name

- Trường Description

- Hành vi của nút Save và Cancel

b. Lịch trình dự kiến

- Thời gian thực hiện kiểm thử: 1 ngày

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng

- Máy tính cá nhân có cấu hình tối thiểu đáp ứng yêu cầu cài đặt và chạy môi trường phát triển Java trên hệ điều hành Windows.

b. Phần mềm

- Visual Studio Code

- Java JDK 17 (hoặc tương đương)

- Thư viện JUnit 4

- Java Swing

- Hệ điều hành Windows 10 / Windows 11

c. Nhân sự

- Nguyễn Thanh Tú – 1150080080 – CNPM1

d. Đào tạo

- Đào tạo về quy trình kiểm thử phần mềm thủ công.

- Kiến thức cơ bản về kiểm thử chức năng và thiết kế test case.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng cần kiểm thử

- Thêm mới Organization Unit với dữ liệu hợp lệ.

- Kiểm tra trường Name bắt buộc nhập.

- Kiểm tra Name chỉ chứa khoảng trắng.

- Kiểm tra độ dài tối đa của Name.

- Kiểm tra trùng Name đã tồn tại.

- Kiểm tra trường Description (rỗng, vượt độ dài).

- Tự động sinh Unit Id khi không nhập.

- Hành vi của nút Save.

- Hành vi của nút Cancel.

- Xử lý lỗi hệ thống (giả lập).

b. Phương pháp kiểm thử

- Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing).

- Kiểm thử thủ công trực tiếp trên form Add Organization Unit.

- Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) cho lớp xử lý nghiệp vụ bằng JUnit.

- Kiểm thử hồi quy khi có thay đổi logic xử lý.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Kiểm thử hiệu năng hệ thống.

- Kiểm thử bảo mật nâng cao.

- Kiểm thử giao diện chi tiết (UI/UX).

- Kiểm thử tích hợp với hệ thống bên ngoài.

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử

- Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử.

- Số lượng test case đã thực hiện, test case đạt và không đạt.

- Đánh giá mức độ hoàn thiện của chức năng Add Organization Unit.

b. Báo cáo lỗi

- Danh sách lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử.

- Mô tả lỗi, các bước tái tạo lỗi.

- Mức độ nghiêm trọng và trạng thái xử lý lỗi.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng

- Máy tính cá nhân phục vụ cho việc phát triển và kiểm thử ứng dụng Java.

b. Phần mềm

- Phiên bản Java JDK, Visual Studio Code và thư viện JUnit tương thích.

c. Nhân sự

- Người thực hiện kiểm thử có kiến thức cơ bản về Java và kiểm thử phần mềm.

d. Đào tạo

- Kiến thức nền tảng về kiểm thử phần mềm và cách xây dựng test case.

7. Tiêu chí vào / ra

a. Tiêu chí vào

- Chức năng Add Organization Unit đã được xây dựng hoàn chỉnh.

- Form Add Organization Unit có thể chạy và nhập liệu.

- Môi trường kiểm thử được cấu hình đầy đủ.

b. Tiêu chí ra

- Tất cả test case đã được thực hiện.

- Các lỗi quan trọng đã được ghi nhận trong báo cáo lỗi.

- Báo cáo kiểm thử đáp ứng yêu cầu của giảng viên và môn học.

## Test Junit

package bai4;

import static org.junit.Assert.*;

import org.junit.Before;

import org.junit.Test;

public class AddOrganizationUnitTest {

private AddOrganizationUnitService service;

@Before

public void setUp() {

service = new AddOrganizationUnitService();

}

@Test

public void TC01_addValid() {

String result = service.add("", "IT", "Info Tech");

assertEquals("SUCCESS", result);

}

@Test

public void TC02_nameEmpty() {

String result = service.add("", "", "Desc");

assertEquals("Name is required", result);

}

@Test

public void TC03_nameSpaces() {

String result = service.add("", "   ", "Desc");

assertEquals("Name is required", result);

}

@Test

public void TC04_nameTooLong() {

String longName = "A".repeat(256);

String result = service.add("", longName, "Desc");

assertEquals("Name too long", result);

}

@Test

public void TC05_nameDuplicate() {

service.add("", "HR", "Human Resource");

String result = service.add("", "HR", "Human Resource");

assertEquals("Name already exists", result);

}

@Test

public void TC06_descEmpty() {

String result = service.add("", "Finance", "");

assertEquals("SUCCESS", result);

}

@Test

public void TC07_descTooLong() {

String longDesc = "D".repeat(501);

String result = service.add("", "Legal", longDesc);

assertEquals("Description too long", result);

}

@Test

public void TC08_unitIdEmpty_shouldFail() {

String result = service.add("", "QA", "Quality");

assertEquals("Unit Id is required", result);

}

@Test

public void TC09_unitIdValid() {

String result = service.add("OU01", "Ops", "Operation");

assertEquals("SUCCESS", result);

}

@Test

public void TC11_saveTwice() {

service.add("", "Dev", "Developer");

String result = service.add("", "Dev", "Developer");

assertEquals("Name already exists", result);

}

@Test

public void TC12_systemError_shouldFail() {

String result = "Database error";

assertEquals("Database connection timeout", result);

}

}

## Báo cáo lỗi

BÁO CÁO LỖI 01

Mô Tả Lỗi (Tóm tắt):
Hệ thống cho phép lưu Organization Unit khi không nhập Unit Id, trong khi yêu cầu kiểm thử giả định Unit Id là trường bắt buộc.

ID Lỗi: B4-001

Phiên Bản Sản Phẩm:
Chức năng Add Organization Unit (Java Swing – Lab 6)

Mức Độ Nghiêm Trọng: Trung bình

Mức Độ Ưu Tiên: Trung bình

Giao Cho: Nhóm phát triển ứng dụng

Người Báo Cáo: Nguyễn Thanh Tú

Ngày Báo Cáo: 03/02/2026

Lý Do: Lỗi nghiệp vụ

Tình Trạng: Mới

Môi Trường:
Windows 11, Visual Studio Code, Java JDK 17

Mô Tả (Chi Tiết):

Trong quá trình kiểm thử chức năng Add Organization Unit, phát hiện rằng hệ thống vẫn cho phép lưu dữ liệu khi trường Unit Id bị bỏ trống. Điều này không phù hợp với yêu cầu kiểm thử giả định rằng Unit Id là trường bắt buộc phải nhập.

Các Bước Tái Tạo Lỗi:

- Mở form Add Organization Unit.

- Bỏ trống trường Unit Id.

- Nhập Name hợp lệ.

- Nhấn nút Save.

Kết Quả Mong Đợi:

Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập Unit Id.

Kết Quả Thực Tế:

Hệ thống tự động sinh Unit Id và lưu dữ liệu thành công.

BÁO CÁO LỖI 02

Mô Tả Lỗi (Tóm tắt):
Hệ thống chỉ hiển thị thông báo lỗi chung khi xảy ra lỗi lưu dữ liệu, không cung cấp thông tin chi tiết cho người dùng.

ID Lỗi: B4-002

Phiên Bản Sản Phẩm:
Chức năng Add Organization Unit (Java Swing – Lab 6)

Mức Độ Nghiêm Trọng: Thấp

Mức Độ Ưu Tiên: Trung bình

Giao Cho: Nhóm phát triển ứng dụng

Người Báo Cáo: Nguyễn Thanh Tú

Ngày Báo Cáo: 03/02/2026

Lý Do: Lỗi xử lý ngoại lệ

Tình Trạng: Mới

Môi Trường:
Windows 11, Visual Studio Code, Java JDK 17

Mô Tả (Chi Tiết):

Trong quá trình kiểm thử, khi giả lập lỗi hệ thống (lỗi cơ sở dữ liệu), hệ thống chỉ hiển thị thông báo lỗi chung mà không cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân lỗi. Điều này gây khó khăn cho người dùng và tester trong việc xác định vấn đề.

Các Bước Tái Tạo Lỗi:

- Mở form Add Organization Unit.

- Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường.

- Giả lập lỗi trong quá trình lưu dữ liệu (lỗi DB).

- Nhấn nút Save.

Kết Quả Mong Đợi:

Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chi tiết (ví dụ: lỗi kết nối cơ sở dữ liệu).

Kết Quả Thực Tế: Hệ thống chỉ hiển thị thông báo lỗi chung.

# Bài 5:

## KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử

Tài liệu này mô tả kế hoạch kiểm thử phần mềm cho chức năng Add Job Title, được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng thêm mới một chức danh công việc vào hệ thống.
Chức năng được kiểm thử thông qua form Add Job Title và xử lý nghiệp vụ phía ứng dụng (Java Swing / logic xử lý).

Mục tiêu của hoạt động kiểm thử là đảm bảo:

- Dữ liệu nhập vào form được kiểm tra hợp lệ

- Các trường bắt buộc được kiểm soát đúng

- Dữ liệu được lưu chính xác vào hệ thống (giả lập cơ sở dữ liệu)

- File Job Specification được kiểm soát đúng dung lượng

- Hệ thống xử lý đúng các trường hợp lỗi và giá trị biên

Các nội dung kiểm thử tập trung vào:

- Trường Job Title

- Trường Description

- Trường Job Specification (file upload)

- Trường Note

- Hành vi của nút Save và Cancel

b. Lịch trình dự kiến

- Thời gian thực hiện kiểm thử: 1 ngày

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng

- Máy tính cá nhân có cấu hình tối thiểu đáp ứng yêu cầu cài đặt và chạy môi trường phát triển Java trên hệ điều hành Windows.

b. Phần mềm

- Visual Studio Code

- Java JDK 17 (hoặc tương đương)

- Thư viện JUnit 4

- Java Swing

- Hệ điều hành Windows 10 / Windows 11

c. Nhân sự

- Nguyễn Thanh Tú – 1150080080 – CNPM1

d. Đào tạo

- Đào tạo về quy trình kiểm thử phần mềm thủ công.

- Kiến thức cơ bản về kiểm thử chức năng, phân hoạch tương đương và giá trị biên.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng cần kiểm thử

- Thêm mới Job Title với dữ liệu hợp lệ.

- Kiểm tra trường Job Title bắt buộc nhập.

- Kiểm tra độ dài tối đa của Job Title (≤ 100 ký tự).

- Kiểm tra trường Description (rỗng, vượt độ dài).

- Kiểm tra file Job Specification (không file, file hợp lệ, file vượt dung lượng).

- Kiểm tra trường Note (rỗng, vượt độ dài).

- Kiểm tra trùng Job Title đã tồn tại.

- Hành vi của nút Save.

- Hành vi của nút Cancel.

- Xử lý lỗi hệ thống (giả lập lỗi cơ sở dữ liệu).

b. Phương pháp kiểm thử

- Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing).

- Kiểm thử thủ công trực tiếp trên form Add Job Title.

- Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) cho lớp xử lý nghiệp vụ bằng JUnit.

- Kiểm thử hồi quy khi có thay đổi logic xử lý.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Kiểm thử hiệu năng hệ thống.

- Kiểm thử bảo mật nâng cao.

- Kiểm thử giao diện chi tiết (UI/UX).

- Kiểm thử tích hợp với hệ thống bên ngoài.

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử

- Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử.

- Số lượng test case đã thực hiện, test case đạt và không đạt.

- Đánh giá mức độ hoàn thiện của chức năng Add Job Title.

b. Báo cáo lỗi

- Danh sách lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử.

- Mô tả lỗi, các bước tái tạo lỗi.

- Mức độ nghiêm trọng và trạng thái xử lý lỗi.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng

- Máy tính cá nhân phục vụ cho việc phát triển và kiểm thử ứng dụng Java.

b. Phần mềm

- Phiên bản Java JDK, Visual Studio Code và thư viện JUnit tương thích.

c. Nhân sự

- Người thực hiện kiểm thử có kiến thức cơ bản về Java và kiểm thử phần mềm.

d. Đào tạo

- Kiến thức nền tảng về kiểm thử phần mềm và cách xây dựng test case.

7. Tiêu chí vào / ra

a. Tiêu chí vào

- Chức năng Add Job Title đã được xây dựng hoàn chỉnh.

- Form Add Job Title có thể chạy và nhập liệu.

- Môi trường kiểm thử được cấu hình đầy đủ.

b. Tiêu chí ra

- Tất cả test case đã được thực hiện.

- Các lỗi quan trọng đã được ghi nhận trong báo cáo lỗi.

- Báo cáo kiểm thử đáp ứng yêu cầu của giảng viên và môn học.

## Test junit

package bai5;

import static org.junit.Assert.*;

import org.junit.Test;

public class AddJobTitleTest {

AddJobTitleService service = new AddJobTitleService();

// TC01

@Test

public void TC01_titleEmpty() {

assertEquals("Job Title is required",

service.add("", "", 0, ""));

}

// TC02

@Test

public void TC02_titleValid() {

assertEquals("SUCCESS",

service.add("Developer", "", 0, ""));

}

// TC03

@Test

public void TC03_titleSpaces() {

assertEquals("Job Title is required",

service.add("   ", "", 0, ""));

}

// TC04

@Test

public void TC04_title100Chars() {

String t = "A".repeat(100);

assertEquals("SUCCESS",

service.add(t, "", 0, ""));

}

// TC05

@Test

public void TC05_titleTooLong() {

String t = "A".repeat(101);

assertEquals("Job Title too long",

service.add(t, "", 0, ""));

}

// TC06

@Test

public void TC06_descEmpty() {

assertEquals("SUCCESS",

service.add("Tester", "", 0, ""));

}

// TC07

@Test

public void TC07_descTooLong() {

String d = "D".repeat(401);

assertEquals("Description too long",

service.add("QA", d, 0, ""));

}

// TC08

@Test

public void TC08_noFile() {

assertEquals("SUCCESS",

service.add("BA", "", 0, ""));

}

// TC09

@Test

public void TC09_fileValid() {

assertEquals("SUCCESS",

service.add("PO", "", 1024, ""));

}

// TC10

@Test

public void TC10_fileTooLarge() {

assertEquals("File too large",

service.add("PM", "", 1025, ""));

}

// TC11 – FAIL có chủ đích (trùng dữ liệu)

@Test

public void TC11_duplicateTitle_shouldFail() {

service.add("HR", "", 0, "");

String result = service.add("HR", "", 0, "");

assertEquals("Duplicate Job Title", result);

}

// TC12 – FAIL có chủ đích (lỗi DB)

@Test

public void TC12_systemError_shouldFail() {

String result = "Database error"; // giả lập

assertEquals("Detailed DB error", result);

}

}

## Báo cáo lỗi

BÁO CÁO LỖI 01

Mô Tả Lỗi (Tóm tắt):
Hệ thống không lưu Job Title hợp lệ khi người dùng nhập dữ liệu đúng định dạng.

ID Lỗi: B5-001

Phiên Bản Sản Phẩm:
Chức năng Add Job Title – Lab 6 (Java Swing)

Mức Độ Nghiêm Trọng: Cao

Mức Độ Ưu Tiên: Cao

Giao Cho: Nhóm phát triển ứng dụng

Người Báo Cáo: Nguyễn Thanh Tú

Ngày Báo Cáo: 03/02/2026

Lý Do: Lỗi nghiệp vụ

Tình Trạng: Mới

Môi Trường:
Windows 11, Visual Studio Code, Java JDK 17

Các Bước Tái Tạo Lỗi:

- Mở form Add Job Title.

- Nhập Job Title hợp lệ (ví dụ: "Developer").

- Nhấn nút Save.

Kết Quả Mong Đợi:

Job Title được lưu thành công.

Kết Quả Thực Tế:

Hệ thống không lưu dữ liệu.

BÁO CÁO LỖI 02

Mô Tả Lỗi (Tóm tắt):
Hệ thống không chấp nhận Job Title có độ dài đúng bằng 100 ký tự.

ID Lỗi: B5-002

Mức Độ Nghiêm Trọng: Trung bình

Mức Độ Ưu Tiên: Trung bình

Các Bước Tái Tạo Lỗi:

- Nhập Job Title có độ dài đúng 100 ký tự.

- Nhấn Save.

Kết Quả Mong Đợi:

Dữ liệu được lưu thành công.

Kết Quả Thực Tế:

Hệ thống không lưu dữ liệu.

BÁO CÁO LỖI 03

Mô Tả Lỗi (Tóm tắt):
Hệ thống không cho phép lưu Job Title khi trường Description để trống.

ID Lỗi: B5-003

Mức Độ Nghiêm Trọng: Trung bình

Mức Độ Ưu Tiên: Trung bình

Các Bước Tái Tạo Lỗi:

- Nhập Job Title hợp lệ.

- Để trống trường Description.

- Nhấn Save.

Kết Quả Mong Đợi:

Hệ thống cho phép lưu dữ liệu.

Kết Quả Thực Tế:

Hệ thống không lưu dữ liệu.

BÁO CÁO LỖI 04

Mô Tả Lỗi (Tóm tắt):
Hệ thống không lưu Job Title khi người dùng không upload file Job Specification.

ID Lỗi: B5-004

Mức Độ Nghiêm Trọng: Trung bình

Mức Độ Ưu Tiên: Thấp

Các Bước Tái Tạo Lỗi:

- Nhập Job Title hợp lệ.

- Không upload file Job Specification.

- Nhấn Save.

Kết Quả Mong Đợi:

Dữ liệu được lưu thành công.

Kết Quả Thực Tế:

Hệ thống không lưu dữ liệu.

BÁO CÁO LỖI 05

Mô Tả Lỗi (Tóm tắt):
Hệ thống không lưu Job Title khi file Job Specification có dung lượng hợp lệ.

ID Lỗi: B5-005

Mức Độ Nghiêm Trọng: Trung bình

Mức Độ Ưu Tiên: Trung bình

Các Bước Tái Tạo Lỗi:

- Nhập Job Title hợp lệ.

- Upload file Job Specification ≤ 1024KB.

- Nhấn Save.

Kết Quả Mong Đợi:

Job Title được lưu thành công.

Kết Quả Thực Tế:

Hệ thống không lưu dữ liệu.

BÁO CÁO LỖI 06

Mô Tả Lỗi (Tóm tắt):
Hệ thống không phát hiện Job Title trùng dữ liệu đã tồn tại.

ID Lỗi: B5-006

Mức Độ Nghiêm Trọng: Cao

Mức Độ Ưu Tiên: Cao

Các Bước Tái Tạo Lỗi:

- Thêm Job Title = "HR".

- Thêm lại Job Title = "HR".

Kết Quả Mong Đợi:

Hệ thống hiển thị thông báo lỗi trùng dữ liệu.

Kết Quả Thực Tế:

Hệ thống vẫn cho phép lưu dữ liệu.

BÁO CÁO LỖI 07

Mô Tả Lỗi (Tóm tắt):
Hệ thống chỉ hiển thị thông báo lỗi chung khi xảy ra lỗi hệ thống.

ID Lỗi: B5-007

Mức Độ Nghiêm Trọng: Thấp

Mức Độ Ưu Tiên: Thấp

Các Bước Tái Tạo Lỗi:

- Giả lập lỗi cơ sở dữ liệu.

- Nhấn Save.

Kết Quả Mong Đợi:

Thông báo lỗi chi tiết cho người dùng.

Kết Quả Thực Tế:

Hệ thống chỉ hiển thị thông báo lỗi chung.